## Slide 1: Fase1 Proyecto APT Docente:Reginaldo Salinas Bruna Grupo Nº: Integrantes: Diego Delgado Unquen

## Slide 2: Descripción breve del proyecto APT

## Slide 3: Descripción del proyecto
El sistema consiste en una plataforma web e-commerce diseñada específicamente para una PyME dedicada al diseño e impresión 3D de productos de videojuegos y cultura geek. La solución integrará una tienda en línea orientada tanto a venta al detalle, acompañada de un módulo interactivo para publicar las fechas y ubicaciones de sus participaciones en eventos físicos en modo administrador
Su propósito principal es eliminar la dependencia exclusiva de las ferias presenciales, permitiendo al negocio continuar sus ventas de forma ininterrumpida durante los meses de otoño e invierno cuando los eventos se cancelan por mal tiempo, con esto, la plataforma busca diversificar los ingresos, abrir un canal directo para revendedores de volumen y consolidar la comunidad de clientes presenciales en el entorno digital.

## Slide 4: EVIDENCIA DEL EMPRENDIMIENTO

## Slide 5: Relación con el perfil de egreso

## Slide 6: Relación con Perfil
Desarrollo Full Stack e Integración Web:
Gestión de Base de Datos y Persistencia:
Diseño de Experiencia e Interfaz de Usuario (UI/UX):
Gestión de Proyectos de Software:

## Slide 7: Factibilidad del proyecto en la asignatura

## Slide 8: Factibilidad del Proyecto
Temporal / Metodológica: Cobertura adecuada de las 18 semanas de la asignatura mediante Sprints de 2 semanas.
Recursos Técnicos ($0 costo adicional):
-Hardware: Equipo de cómputo personal para entornos locales.
-Software / Herramientas: Visual Studio Code, Git/GitHub,Photoshop, Node.js/Python y MySQL/MongoDB.
Factores Facilitadores:
-Acceso a información real de la PyME y amplia documentación técnica open-source.
Mitigación de Riesgos:
-Disponibilidad de la PyME: Reuniones asíncronas breves (15 min) y datos de prueba (data dummy).
-Arranque en frío del algoritmo: Filtrado inicial basado en contenido/franquicias.

## Slide 9: Objetivos del proyecto

## Slide 10: Objetivos del Proyecto
1-Relevar y formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio para la venta en línea y la gestión de eventos.
2-Diseñar el modelo de datos relacional/no relacional y la arquitectura web de la plataforma e-commerce.
3-Programar el módulo cliente para el catálogo de productos (al detalle y al por mayor), carrito de compras y visualización del calendario de eventos presenciales.
4-Programar el panel de administración (Backoffice) para la gestión del inventario, pedidos y publicación de fechas/ubicaciones de ferias físicas.
5-Realizar las pruebas integrales de funcionamiento, usabilidad y persistencia de datos del sistema.

## Slide 11: Metodología de trabajo

## Slide 12: Metodologías del Proyecto SCRUM
Product Owner: Define las prioridades y representa las necesidades del cliente.
Scrum Master: Facilita el proceso y elimina los bloqueos del equipo.
Equipo de Desarrollo: Ejecuta el trabajo y construye el producto.
Sprint: Ciclo de trabajo de una a cuatro semanas.
Eventos: Incluyen la planificación, la reunión diaria, la revisión y la retrospectiva.

## Slide 13: Plan de trabajo

## Slide 14: Plan del Proyecto
S3-S4: Análisis, Requerimientos y Diseño
S5-S13: Desarrollo Full-Stack (Backend, Frontend y Backoffice)
S14 -S16: Integración de Algoritmo y Pruebas QA
S17 -S18: Cierre, Despliegue e Informe Final
Fase 1:
Definición y Análisis
Fase 2:
Desarrollo e Integración
Fase 3:
Pruebas y Cierre
Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura web/BD y prototipos UI
Configuración del Backend, API REST, CRUD de catálogo/eventos y desarrollo del Frontend.
Algoritmo de recomendación por franquicia, pruebas QA (unitarias/UI) y despliegue final.

## Slide 15: Evidencias esperadas

## Slide 16: Evidencias Esperadas del Proyecto
Avance - Fase 2 (Semanas 5 a 12)
Entregable: Prototipo Funcional / Avance de Software.
Contenido:
-Repositorio de código fuente en GitHub.
-Base de datos desplegada con operaciones CRUD completas (Gestión de productos y calendario de eventos presenciales).
-Maquetado funcional del Frontend para la tienda.
Avance - Fase 1 (Semanas 1 a 4)
Final - Fase 3 (Semanas 13 a 18)
Entregable: Prototipo Funcional / Avance de Software.
Contenido:
Repositorio de código fuente en GitHub.
Base de datos desplegada con operaciones CRUD completas (Gestión de productos y calendario de eventos presenciales).
Maquetado funcional del Frontend para la tienda.
Entregable: Sistema E-Commerce Completo e Informe Final con Pruebas.
Contenido:
-Plataforma web 100% funcional y desplegada (Catálogo al detalle, módulo mayorista, calendario de eventos y motor de recomendación por franquicias).
-Reporte de pruebas de software y calidad (QA / Pruebas unitarias e integrales).
-Informe final de cierre del proyecto APT.
Propósito: Demostrar la solución integral al problema de la PyME y el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso.

## Slide 17: Preguntas