Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avance de fase 2 verificando los archivos del proyecto El proyecto de 3dedos ya cuenta con una aplicación local webv conectada a SQLite. El código incluye registro/acceso y roles, catálogo y stock, administración de productos e imágenes, carrito, pedidos e historial, administración de inventario, eventos y publicaciones de Instagram, además de preferencia de saga y orden personalizado del catálogo. La documentación LEEME.md registra pruebas simuladas del flujo de cupón e imágenes y revisión de la interfaz en distintos anchos. Permanecen parciales la aceptación de las recomendaciones (50 %) y el envío real del cupón (50 %); la configuración SMTP no está realizada. La tienda corre localmente y aún no está publicada en internet. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se registran cambios al objetivo general ni a los objetivos específicos. En Fase 2 se avanzó en la implementación de la tienda, el panel de administración, la persistencia de datos, los pedidos, eventos y personalización por saga. Continúan pendientes la validación de aceptación de recomendaciones y el envío SMTP real del cupón. |
| Metodología | Se mantiene el desarrollo incremental planificado con Scrum y ciclos de dos semanas. En cada incremento se implementan módulos, se revisan los flujos en la aplicación local y se registran observaciones. Para las ocho semanas de cierre se priorizan la validación de recomendaciones y correo, la integración y regresión, las correcciones y la preparación de la versión 1.0. |
| Evidencias de avance | La carpeta 3Dedos contiene servidor.py (rutas, reglas de negocio y conexión con SQLite), schema.sql (modelo de datos), public/index.html y public/app.js (tienda, catálogo, carrito, pedidos y personalización), public/admin.html y public/admin.js (administración, imágenes, inventario, eventos e Instagram), y LEEME.md (validaciones y límites conocidos) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Diseño y gestión de base de datos | Persistencia de usuarios, productos, pedidos, eventos y cupón: La aplicación usa SQLite; el esquema contempla usuarios/clientes, productos, pedidos, eventos, sesiones, boletín y descuentos. | schema.sql; servidor.py (persistencia local) | Implementado | Diego Delgado | La base local facilita la demostración; respaldar datos antes de cambios. | Completado | Sin ajuste funcional reportad |
| Desarrollo web y aseguramiento de calidad | Administración de productos e imágenes adaptables: CRUD de productos con carga, vista previa, reemplazo y eliminación de imágenes; adaptación del catálogo a distintos anchos. | public/admin.js; servidor.py; public/estilos.css; LEEME.md | Implementado | Diego Delgado | LEEME.md registra comprobación de carga/guardado y vistas de 320, 768 y 1280 px. | Completado | Sin ajuste funcional reportad |
| Desarrollo de software y aseguramiento de calidad | Boletín, código ELGO20 y aplicación de descuento: Generar y validar el cupón de 20 %, limitar su uso y enviar el correo mediante SMTP. | servidor.py; public/app.js; schema.sql; LEEME.md | 50 % actual; configurar y validar semanas | Diego Delgado | La lógica se probó con envío simulado; falta configurar SMTP autorizado y comprobar recepción real. | En curso | No se declara completo el envío real mientras no exista configuración y evidencia de recepció |
| Desarrollo de software y análisis de datos | Preferencia de saga y recomendación inicial: Guardar la saga preferida del cliente y ordenar primero productos de esa saga en el catálogo. | servidor.py; public/app.js; public/index.html | Aun por determinar | Diego Delgado | La lógica por saga existe en el proyecto; falta registrar evidencia de aceptación con distintos perfiles. | En curso | Se delimitó la recomendación inicial a reglas por saga/contenido; mejoras avanzadas se dejan fuera de v1.0 |
| Gestión de proyectos informáticos | Empaquetado, demostración y documentación de cierre: Preparar la versión candidata, respaldo de datos, guía de uso y evidencia final; confirmar modalidad local o alojamiento. | INICIAR_3DEDOS.bat; LEEME.md; repositorio/carpeta del proyecto | Aun por determinar | Diego Delgado | El paquete actual es demostración local y no está publicado en internet. | No iniciado | Validar con el docente si se exige despliegue web; si es así, planificar hosting y seguridad. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitan el trabajo que ya existe una aplicación ejecutable local, una base SQLite, un esquema SQL y módulos web integrados. Dificultan el cierre la falta de configuración SMTP para el envío real, la necesidad de documentar la aceptación de recomendaciones y que el paquete aún no se publica en internet. Para resolverlo, configurar el correo solo mediante variables de entorno, probar con un destinatario autorizado, guardar evidencia de aceptación de catálogo/cupón y confirmar con el docente si basta la demostración local o se requiere alojamiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la recomendación prevista a una primera versión basada en la saga preferida del usuario, ya presente en public/app.js; las mejoras avanzadas del algoritmo se dejan fuera de la versión 1.0. El envío de correo no se considera terminado: se mantiene como funcionalidad parcial hasta configurar y probar SMTP real. No se documentan actividades eliminadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No se ha documentado configuración ni recepción de correo real por SMTP. También falta consolidar la prueba de aceptación de las recomendaciones por saga, ejecutar y registrar la regresión integral de todos los módulos, y preparar la versión final. El despliegue web externo no existe en la carpeta actual; confirmar si forma parte del alcance exigido. Se abordará SMTP en semanas 3-4, integración y pruebas en semanas 5-7, y empaquetado/documentación en semana 8. No se califica como retraso porque los archivos no contienen fechas de vencimiento incumplidas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.