FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | In01 | Sección | 003D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | 3Dedis ecommerce | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 14—10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro, acceso y roles | Base | 10 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Registro, login y roles: pruebas OK. |
| Catalogo productos | Base | 10 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Catálogo HTTP; lista y stock OK. |
| Editor de catalogo y agregar productos | Iteracion | 15% | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Subida, vista, cambio y borrado; prueba 1,47 MB y móvil OK. |
| Carrito, pedidos e historial | Base | 15 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Pedido, total, historial OK. |
| Administracion y stock | Base | 10 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | CRUD y roles; reserva y devolución al cancelar OK. |
| Eventos y feria e instagram | Base | 10 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Alta, publicación y ocultamiento probados. |
| Algoritmo de recomendacion segun el usuario | base | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 X 0 | 0% | Falta implementar algoritmo |
| Codigo de descuento al correo para el boletin | Iteracion | 15 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Correo recibido por usuario; 20%, uso único y reintento probados. |
| Preferencia de saga | Base | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100% | Preferencia guardada y orden del catálogo revisado. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 7 | 87,5% | Ocho modulos con evidencia funcional |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 | 12,5 % | Algoritmo |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 10 % | Falta aun implentacion de algoritmo de recomendacion segun el usuario |
| Avance total reconocido |  | 87,5 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  X Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ____ % |
| 2 | Definir el proyecto | Diego Delgado |  | 10 % |
| 3 | Definir iteraciones y actores | Diego Delgado |  | 15 % |
| 4 | Crear front end y diseño | Diego Delgado | Diseño responsivo visualmente llamativo | 15 % |
| 5 |  | Diego Delgado |  | 10 % |
| 6 | Agregado de login y modificaiones al carrito | Diego Delgado | Debe guardar producto, verificar stock si esta disponible o no, y que quede registrado el pedido | 10 % |
| 7 | Correciones | Diego Delgado | Correciones de hud | 10% |
| 8 | Correciones | Diego Delgado |  | 10 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Queda pendiente el algoritmo de recomendación | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Se demostro eficiencia en el proyecto | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Api de correo y base de datos | X Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Se fueron hacienda pruebas a medida que se hacia el proyecto | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Alcance se mantiene pero se debe postergar el algoritmo | X Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en la logica del algoritmo de recomendacion de productos |  | Realizar una version base funcionla y luego refinarla |  |
| Posibles fallos de integracion entre el nuevo algoritmo y el modulo de catalogo |  | Se dejara para las proximas semanas |  |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de integracion e interfaz del usuario | Diego Delgado |  | Las recomendaciones se muestran correctamente en el perfil o vista principal |

Avance real calculado de la versión 1.0: 87,7 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  X Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo Diego Delgado   Docente guía ____________________